

2

[image: image17.png]WARMIA
MAZVRY -




„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

           

 INFORMACJA  O  REALIZACJI  PROJEKTU  W  CZERWCU  2012 r.

1. Budynek Kwiatowa 1-3


1.   Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów . 

2.   Układanie warstw wykończeniowe z płytek klinkierowych biegów i spoczników 

       schodowych. 

3.   Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku. 

4.   Prace  wykończeniowe zewnętrzne: układane  opaski,  chodniki, wejścia do budynków. 
5.   Montaż zadaszeń nad  balkonami II piętra 

6.   Montaż zadaszeń  nad wejściami do budynku.

7.   Montaż drzwi zewnętrznych.

8.   Wykonywanie izolacji przewodów przesyłowych wody i ciepła. 

9.   Wojewódzka stacja SANEPID z Olsztyna przekazała wyniki  badań mikrobiologicznych – 
       pozytywne.

10. Sukcesywne podłączanie instalacja domofonowej. 
11. Montaż  lamp oświetlenia zewnętrznego przyklatkowego

2.  Budynek Kwiatowa 5-7


1.   Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów . 

2.   Układanie warstw wykończeniowe z płytek klinkierowych biegów i spoczników 

       schodowych. 

3.   Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku. 

4.   Prace  wykończeniowe zewnętrzne: układane  opaski,  chodniki, wejścia do budynków. 
5.   Montaż zadaszeń nad  balkonami II piętra 

6.   Montaż zadaszeń  nad wejściami do budynku.

7.   Montaż drzwi zewnętrznych.


8.   Wykonywanie izolacji przewodów przesyłowych wody i ciepła. 

9.   Wojewódzka stacja SANEPID z Olsztyna przekazała wyniki  badań mikrobiologicznych – 
       pozytywne.

10. Sukcesywne podłączanie instalacja domofonowej. 
11. Montaż  lamp oświetlenia zewnętrznego przyklatkowego.

3.  Budynek Kwiatowa 9-11


1.   Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów . 

2.   Układanie warstw wykończeniowe z płytek klinkierowych biegów i spoczników 

       schodowych. 

3.   Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku. 

4.   Prace  wykończeniowe zewnętrzne: układane  opaski,  chodniki, wejścia do budynków. 
5.   Montaż zadaszeń nad  balkonami II piętra 

6.   Montaż zadaszeń  nad wejściami do budynku.

7.   Montaż drzwi zewnętrznych.


8.   Wykonywanie izolacji przewodów przesyłowych wody i ciepła. 

9.   Wojewódzka stacja SANEPID z Olsztyna przekazała wyniki  badań mikrobiologicznych – 
       pozytywne.

[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.



10. Sukcesywne podłączanie instalacja domofonowej. 
11. Montaż  lamp oświetlenia zewnętrznego przyklatkowego.
DOKUMENTACJA   FOTOGRAFICZNA
Fot.1. 
Roboty budowlane zewnętrzne: opaska, chodnik

[image: image2.jpg]



Fot.2. 
Roboty budowlane zewnętrzne: opaska, chodnik

[image: image3.jpg]



Fot.3. 
Remont balkonów

[image: image4.jpg]



Fot.4. 
Prace dociepleniowe budynku Kwiatowa 1-3

[image: image5.jpg]



Fot.5. 
Remont schodów wewnętrznych

[image: image6.jpg]



Fot.6. 
Remont schodów wewnętrznych

[image: image7.jpg]



Fot.7. 
Roboty dachowe

[image: image8.jpg]



Fot.8. 
Remont korytarza piwnicznego

[image: image9.jpg]



Fot.9. 
Wykonanie opaski wokół budynku

[image: image10.jpg]



Fot.10. Montaż drzwi zewnętrznych

[image: image11.jpg]



Fot.11  Wykonanie opaski wokół budynku

[image: image12.jpg]



Fot.12. Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

[image: image13.jpg]



Fot.13. Remont schodów wejściowych do budynku

[image: image14.jpg]



Fot.14. Montaż drzwi wejściowych do budynku

[image: image15.jpg]



Fot.15. Montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi

[image: image16.jpg]



                         Projekt „ Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle”.

Partnerzy:     Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kwiatowa 1-3 w Ornecie

                     Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kwiatowa 5-7 w Ornecie

                        Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kwiatowa 9-11 w Ornecie


