[image: image8.png]L/

WARMIA
MAZVRY




Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

            INFORMACJA  O  REALIZACJI  PROJEKTU  W KWIETNIU 2012 r.
1.  W dniu 11.04.201r.  sporządzony protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy 

     robót budowlanych.
2.  Informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych i Inwestorem zastępczym
     umieszczona od dnia 17.04.2012r. do 17.05.2012r. w telewizji lokalnej ARKUS.

3.  Wykonywany  zakres robót budowlanych: 
      1. Organizacja terenu budowy
      2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe
      3. Porządkowanie pomieszczeń wspólnych, przygotowanie do remontu

      4. Rozpoczęcie robót budowlanych branży elektrycznej

      5. Rozpoczęcie izolacji ścian fundamentowych

[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Fot.1. Organizacja terenu budowy

[image: image2.jpg]o IVKONAWEA DARBUD sc. w merevroon 3a o

ERNONODERNIZACIA | CerowT

ADBES s MORASK
| PODDLENENR O
NADZOR BUD. PN

IMOLIA
16688 ousAv

INWESTOR Wasbcwora Mis:

KER.BUDDWY _ MAews2 siepreci
NELBBT cezaey szonee
© INSPNADZORU  wieaoy

mJH(TAN'[ ard. DANIAN €
TELEFONY ALARMOWE

@QMM





Fot.2. Tablice informacyjne

[image: image3.jpg]O s
| | UWAGA! |
l AGA )

GLEBOKIE





Fot.3.Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych

[image: image4.jpg]



Fot.4. Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych

[image: image5.jpg]



Fot.5. Izolacja ścian fundamentowych

[image: image6.jpg]



Fot. 6. Porządkowanie pomieszczeń wspólnych

[image: image7.jpg]



Projekt" Poprawa warunków technicznych budynku mieszkalnego  przy  ul. Morąskiej 36 w Ornecie zrealizowanego w technologii wielkiej płyty. Termomodernizacja i remont".


