[image: image8.png]L/

WARMIA
MAZVRY




Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

            INFORMACJA  O  REALIZACJI  PROJEKTU  W  MAJU  2012 r.
1.  Informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych i Inwestorem zastępczym

     umieszczona do 17.05.2012r. w telewizji lokalnej ARKUS.

2.  Informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych i Inwestorem Zastępczym 

     umieszczona w Gazecie Lidzbarskiej w dniu 02.05.2012r.

3.  Wykonywany  zakres robót budowlanych: 
1/. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

2/. Wykonane docieplenie stropodachu wtłoczoną  wełną mineralną 
3/. Rozpoczęte roboty pokrywcze

4/. Montaż stolarki okiennej w częściach wspólnych 

      5/. Izolacje warstwą wodoszczelną i termiczną ściany południowej budynku oraz
           część ściany zachodniej
     
6/. Ułożony otok uziemiający 

      7/. Rozpoczęty  montaż instalacji solarnej

      8/. Układanie poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

      9/. Dostawa nowych elementów węzła ciepła, zbiorników na wodę podgrzewaną solarnie

     10/. Okablowanie klatki C i D w instalację oświetleniową i dzwonkową.

[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Fot. 1. Wykonywanie izolacji wodoszczelnej i termicznej ścian fundamentowych
[image: image2.jpg]



Fot. 2. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach
[image: image3.jpg]



Fot. 3. Izolacja termiczna ścian
[image: image4.jpg]



Fot. 4.  Docieplanie stropodachu
[image: image5.jpg]



Fot. 5.  Docieplanie stropodachu wtłoczoną  wełną mineralną
[image: image6.jpg]



Fot. 6.  Dostawa nowych elementów węzła ciepła
[image: image7.jpg]



Projekt" Poprawa warunków technicznych budynku mieszkalnego  przy  ul. Morąskiej 36 w Ornecie zrealizowanego w technologii wielkiej płyty. Termomodernizacja i remont".


