

6

[image: image12.png]WARMIA
MAZVRY -




„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje  o  realizacji  Projektu  w czerwcu 2012r. 

1. Wykonywane roboty pokrywcze dachu, uzupełnienie zniszczonego podkładu pod pokrycie   
     papowe.

2. Wykonywane obróbki kominowe .

3. Odkopane i zaizolowane warstwą wodoszczelną i termiczną ściana wschodnia  i część 
     ściany   północnej. 

4. Ułożenie  otoku uziemiającego w wykopie. 

5.  Przygotowanie  klatek  schodowych do wykonania warstw wykończeniowych gipsowych.


6. Dostarczono szafy licznikowe i rozdzielnie administracyjne

7. Wykonywany montaż WLZ i  przełączanie mieszkań do nowej instalacji elektrycznej. 

8.   Wykonywany demontaż instalacji elektrycznych w piwnicach budynku.


9.   Wykonywanie  docieplenia stropu piwnicznego wełną mineralną z natryskiem.

10.  Wykonywanie  poziomów  instalacji grzewczej w piwnicach. 
11. Wykonywanie pionów wodociągowo -kanalizacyjnych  do mieszkań w klatkach A i B. 
       W klatce A  wykonano w całości instalację wodno-kanalizacyjną wraz z  nowym 
       olicznikowaniem  miernikami antymagnetycznymi. 
12. Demontaż w mieszkaniach starej instalacji centralnego ogrzewania,  grzejników 

       i rurarzu .

[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 . Montaż nowych instalacji teletechnicznych
[image: image2.jpg]



Fot. 2. Montaż nowych instalacji teletechnicznych

[image: image3.jpg]



Fot.3.  Montaż nowych poziomów grzewczych

[image: image4.jpg]



Fot.4.  Izolacja wodoszczelna i termiczna ścian

[image: image5.jpg]



Fot.5. Izolacja  wodoszczelna i termiczna ścian

[image: image6.jpg]



Fot.6. Wymiana pokrycia dachowego

[image: image7.jpg]



Fot.7. Urządzenia instalacji solarnej

[image: image8.jpg]



Fot.8. Izolacja wodoszczelna i termiczna ścian

[image: image9.jpg]



Fot.9. Remont klatki schodowej

[image: image10.jpg]



Fot.10. Wełna mineralna - materiał izolacyjny stropu nad piwnicą.

[image: image11.jpg]




Projekt „ Poprawa warunków technicznych budynku mieszkalnego przy ul. Morąskiej 36 w Ornecie zrealizowanego w technologii wielkiej płyty. Termomodernizacja i remont”.


