Znak sprawy:  l.dz. 275/2018		                                            Orneta, 04.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z węzłem ciepła.

ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie, reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej .

NIP 743-198-43-35,    REGON 170721503

Adres do korespondencji:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie

11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2, tel.(0-55) 24 21 241,

Osoba do kontaktu: pełnomocnik Projektu: tel./fax (0-55) 24 21 241, 602 404 156; 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2

TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 579). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1025),

w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna ,  Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków , Poddziałanie  4.3.2  Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

Publikacja zapytania:

Zapytanie ofertowe jest dostępne:

1.     na stronie internetowej: http://goodwill.info.pl

2.     w siedzibie Zamawiającego: 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2

3.     w bazie konkurencyjności

4.    dostarczone do 3 potencjalnych oferentów za pośrednictwem poczty, lub  drogą e- mailową lub  osobiście.

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych

- podpisy na oryginale-

ROZDZIAŁ I.

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

1.  INFORMACJE  OGÓLNE  DLA  WYKONAWCÓW

- Zaproszenia do złożenia oferty  wraz z  załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych  w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne.   Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  z węzłem ciepła.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca składając ofertę ma obowiązek zawrzeć w niej cały zakres czynności wynikających z procesu budowlanego związanego z realizacją zamówienia, okresem gwarancji i okresem trwałości.

- Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu budowy  i jego otoczenia i uwzględnić warunki realizacji w swojej ofercie. Koszty odwiedzenia miejsca budowy ponosi  Wykonawca. Terenem budowy jest teren budynku i  lokali mieszkalnych oraz otaczająca działka.

- Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w budynku  zamieszkiwanym podczas prowadzenia robót budowlanych, co Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić przy składaniu oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie  oferty równoważnej

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

2. 	PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia:

CPV 45. 00. 00. 00 - 7 	Roboty budowlane

CPV 45. 40. 00. 00 - 1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45. 30. 00. 00 - 0    Roboty instalacyjne w budynkach

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie. Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  z węzłem ciepła.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, ustaleń Specyfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę:

Decyzja Nr Or/194/2016,  znak BiA.6740.142.2016 z dnia 18.07.2016r. , zatwierdzająca projekt budowlany i

udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 35

w Ornecie.

- Opis przedmiotu zamówienia przedstawia Rozdział III niniejszego Zaproszenia .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:

1/  w dokumentacji projektowej

2/  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

3/  w przedmiarach robót ( przedmiary stanowią dokumentację pomocniczą)

5.    Wymagania stawiane Wykonawcy:

a). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, ustaleń Zaproszenia, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

b).  Wymagana jest należyta staranność i wysoka jakość robót budowlanych przy realizacji umowy.

c). Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

e).  Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202) oraz prawem z nim związanym.

f). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelne zapoznanie się z  treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

- Oferta musi obejmować pełny zakres Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w oparciu o dokonaną wizję lokalną, dokumentację budowlaną, specyfikację, obmiary, posiadaną wiedzę techniczną, jako elementy łączne wpływające na wartość oferty.

h).  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz  wszelkich dokumentów z tym związanych.

i).  Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego  efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zamówienie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie przygotowania oferty i realizacji.

j).   Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór autorski autora dokumentacji projektowej i nadzór  inwestorski .

k).  Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawcy na:

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynku, w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- wykonywanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców

- uzgadnianie prowadzenia robót w lokalach mieszkalnych z właścicielami lokali, zarządcą nieruchomości,

gestorami sieci i innych dysponentów nieruchomości/urządzeń

- konieczność utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

- uzgadnianie zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu,

- wymóg należytej staranności i wysokiej  jakości robót budowlanych, w tym zastosowania materiałów

budowlanych o wysokich standardach techniczno-użytkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, w przypadku przekroczenia zakładanego budżetu, prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, prawo do rezygnacji z części zamówienia oraz prawo do odrzucenia oferty, zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, szczególnie gdy grozi to nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia oraz zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania  rażąco niskich cen materiałów/urządzeń/ wyposażenia, które spowodują  wykonanie przedmiotu zamówienia o niskiej wartości technicznej, użytkowej, estetycznej, o niskiej jakości i standardzie. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  uwzględnienia cen materiałów o wysokiej jakości i prawidłowej cenie, ponieważ nie dopuszcza się żadnych dopłat do zaniżonych cen materiałów. Wymagana jest wysoka jakość i standard materiałów wykończeniowych.

3. ZAMÓWIENIA   UZUPEŁNIAJĄCE,  DODATKOWE, ZAMIENNE . RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i wprowadzenia równoważności na etapie realizacji na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Koszty wprowadzenia  tych zmian ponosi Zamawiający ( gdy na wniosek  Zamawiającego) lub Wykonawca ( gdy na wniosek Wykonawcy)..

1/. Zamówienia dodatkowe: zamówienia nieprzewidziane w specyfikacji, które należą  do tego samego

rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, przy zachowaniu warunków:

a/  łącznie zamówienia dodatkowe nie mogą przekraczać 50 proc. wartości zamówienia podstawowego.

b/ wykonanie ich stało się konieczne z powodu okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia,

a więc jeżeli:

• z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

• wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

c/  zamówienie dodatkowe było niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, a więc bez

zamówienia dodatkowego nie można było wykonać zamówienia podstawowego lub wykonać go

należycie.

d/  zamówienie dodatkowe może być udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z dotychczasowym

wykonawcą robót  budowlanych i zawarciu nowej umowy na roboty dodatkowe.

2/. Zamówienia uzupełniające : Roboty uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówień, które były przewidziane w ramach zamówienia podstawowego, przy spełnieniu przesłanek:

• stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego,

• jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,

• zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu

zamówienia w niej określonego.

3/.  Zamówienia /roboty zamienne: roboty zamienne polegają na tym, że wykonawca zamówienia

podstawowego zobowiązuje się do ich wykonania w sposób odmienny od określonego w umowie. Roboty zamienne nie powodują dodatkowych nakładów finansowych  w stosunku do oferty.

Uwarunkowania:

a/ mogą być wykonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy

    - nie mogą powodować pogorszenia wartości techniczno - użytkowych

    - muszą uzyskać akceptację Projektanta

b/  mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego

c/. w przypadku zmian istotnych wymagają przeprowadzenia procedury określonej prawem budowlanych.

4.     Podstawą do rozliczenia robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających/równoważnych   będą kosztorysy powykonawcze opracowane na podstawie jednostkowych nakładów rzeczowych , cen nakładów rzeczowych (R,M,S) i narzutów ujętych w złożonym kosztorysie ofertowym:

5.     Podstawą rozliczania robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających/równoważnych  będą  katalogi zawierające  jednostkowe nakłady rzeczowe ( np.KNR-y, KNNR-y), lub zasady wyceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym Przy rozliczaniu robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających obowiązuje kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej.

6.      Zamawiający informuje, że na etapie realizacji mogą  nastąpić zmiany, wynikające z bieżącego nadzoru lub rozwiązań technicznych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za ewentualne przerwanie robót do czasu

przeprowadzenia procedury uzgodnienia zmian.

- Równoważność.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia , zarówno na etapie składania oferty jak i na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca , który wprowadza rozwiązania równoważne obowiązany jest:

1/. Wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, zastosowane rozwiązania, materiały i urządzenia   spełniają wymagania określone przez zamawiającego , opisane w opracowanej dokumentacji budowlanej.

2/. Nie pogorszyć istotnych  parametrów równoważności opisanych w dokumentacji budowlanej .

2/.  Pokryć wszystkie koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym uzyskania opinii, uzgodnień.

4.  TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych – w ciągu 7 dni od podpisania .

- Termin rzeczowego zakończenia :

2.1. Termin rzeczowego zakończenia  realizacji przedmiotu zamówienia  jest terminem dokonania odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót i przekazania instalacji  do eksploatacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów powykonawczych.

2.2. Termin złożenia zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej  z rozliczeniem finansowym. : wg oferty, kryterium wyboru

2.3.  Termin sporządzenia końcowego protokołu odbioru i przekazania instalacji do eksploatacji , wraz z rozliczeniem finansowym i przekazaniem  dokumentacji powykonawczej: tj. termin rzeczowego zakończenia w rozumieniu p.pkt. 2.1:  2 tygodnie po terminie wg ppkt. 2.2.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego  przedmiotu umowy  wymaga  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Komplet wymaganych dokumentów  powykonawczych wymaga zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Okres gwarancji 36 miesięcy, liczony od daty  podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

5.    OPIS   WARUNKÓW  UDZIAŁU  WARUNKÓW  W POSTĘPOWANIU.  OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW.

- O udzielenie  zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące:

a/. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa           nakładają obowiązek ich posiadania

Wymagane złożenie odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Brak dokumentu spowoduje wykluczenie.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

b/.  Posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich lat, co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia.

Do wykazu robót należy  załączyć dokumenty potwierdzające, ze wykonane roboty zostały wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Wymagane złożenie oświadczenia  wg wzoru Nr 2 oraz zał. nr 3  oraz przedstawionych dokumentów.

Brak dokumentu spowoduje wykluczenie.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

c/. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi  .

Wykonawca musi wykazać  wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,  niezbędnych do wykonania zamówienia, dla podanych niżej stanowisk:

a/. 1 kierownik robót branży sanitarnej

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,  w tym  co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 3 zadań, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym branży sanitarnej  stanowiącym przedmiot zamówienia;

Złożenie oświadczenia  wg wzoru Nr 2, złożenie załącznika nr 4.

Brak dokumentu spowoduje wykluczenie.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

d/.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca musi wykazać, że:

a/.	posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

b/.  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, pozwalające na realizacje Zamówienia.

Wymagane złożenie oświadczenia  wg wzoru Nr 2  oraz przedstawionych dokumentów.

Brak dokumentu spowoduje wykluczenie.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW  I  OŚWIADCZEŃ  JAKIE  NALEŻY  DOŁĄCZYĆ  DO OFERTY

Zał. nr 1.      	Formularz oferty.

Zał. nr 2.     	Oświadczenie o posiadaniu wymaganej wiedzy, doświadczeniu i potencjału oraz braku podstaw do

wykluczenia .

Zał. nr 3.     	Wykaz wykonanych  robót budowlanych .

Wraz z dokumentami potwierdzającymi że roboty budowlane wymienione w załączniku zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w terminie i prawidłowo ukończone.

Zał. nr 4.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Zał. nr 5.	Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom.

Zał. nr 6.  	Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zał. nr 7.  	Zaakceptowany(parafowany) projekt umowy.

Zał. nr.8.	Kosztorys ofertowy, składający się z :

1/. Kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej

2/. Kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej (ceny jednostkowe).

7.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

Wszyscy Wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni   licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert

tj. do 25.10.2018r.

- OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na załącznikach do Zaproszenia .

Wszystkie załącznik do  oferty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

9. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

- Cenę należy określić w złotych polskich, na drodze sporządzonego kosztorysu  ofertowego podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo, słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).

- Oferta cenowa musi obejmować cały zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych 
objętych zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót( dokument pomocniczy),wskazane jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.

10. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

- Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Przetarg  na   roboty budowlane. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

w terminie do dnia 24.09.2018r. 2017r.  do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2.

Adres do korespondencji: Wspólnota Mieszkaniowa przy  ul. 1 Maja 35  , 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2

- Ofertę można złożyć elektronicznie na adres: goodwill@vp.pl.

Konieczne jest przesłanie oferty w wersji papierowej na w/w adres .

Wpływ oferty w wersji elektronicznej w wyznaczonym terminie jest uważany za złożenie oferty w terminie..

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym nie będą rozpatrywane.

11.		OTWARCIE  OFERT

- Otwarcie ofert w dniu 24.09.2018r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;  wezwać  do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów;  poprawić oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, które nie powodują  istotnych zmian w treści oferty.

12.   KRYTERIA  WYBORU OFERTY. SPOSÓB OCENY OFERT.

Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

  - Koszt wykonania

  - Termin wykonania.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

- Koszt wykonania – 90%

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (roboty budowlano-montażowe, płace, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, transportu, delegacje, zakup sprzętu i inne cenniki stanowiące koszt, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w celu kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia). Cena przedstawiona w ofercie nie podlega waloryzacji.

Kryterium wymierne – obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:

cena  najniższa

Kcena = ----------------------- x 90 %

cena badana

gdzie: cena  najniższa  - najniższa cena ofertowa brutto

cena badana    - cena ofertowa brutto badanej oferty

- Termin wykonania- 10 %

Kryterium wymierne – data, przeliczona na dni kalendarzowe liczone od dnia 01.10.2018r., z dniami wolnym włącznie.

Termin najkrótszy( w dniach)

Ktermin = ----------------------------------------      x 10 %

Termin badany ( w dniach)

Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 100 pkt.

1. Wykonawca, którego oferta uzyska największą łączną ilość punktów zostanie wybrany do zrealizowania zamówienia

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz  w siedzibie Zamawiającego.

3. Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający wyśle zawiadomienie o terminie i  miejscu zawarcia umowy.

13.	ZAWARCIE  UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu  i została wybrana jako najkorzystniejsza .

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu o którym wyżej, jeżeli w

postępowaniu  wpłynie tylko jedna ważna oferta.

- Termin zawarcia umowy: do 7 dni od  wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie :

  - terminu rzeczowego wykonania zamówienia

-	w przypadku udzielenia robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających ,

-        w przypadku wprowadzenia rozwiązań równoważnych

-	w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,

-	z powodu działań osób trzecich  uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

-	przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

-  	wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie,

  - wynagrodzenia:

-     	zmiany przedmiotu umowy o której mowa  poniżej w pkt c)

  - zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót,  np. z powodu błędu w dokumentacji, np. braku środków  finansowych  lub z powodu

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o

wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5.  	Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.   Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

6. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, a w szczególności zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7.    Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy winien niezwłocznie dostarczyć:

1/. Polisę ubezpieczającą .

2/. Uprawnienia z zaświadczeniem osoby wyznaczonych do kierowania robotami

14.      INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania,

d) unieważnienia postepowania gdy  nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

e) unieważnienia postępowania gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia,

f) unieważnienia postepowania gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

g) wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. 1 Maja 35

04.09.2018r.

Orneta, dn. _________________________

( podpisy na oryginale)

Znak sprawy:  l.dz. 275/2018                                                                   Orneta, 04.09.2018 r.

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ,   11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są  roboty budowlane  w związku z realizacją Projektu

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  z węzłem ciepła

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia:

CPV 45. 00. 00. 00 - 7 	Roboty budowlane

CPV 45. 40. 00. 00 - 1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45. 30. 00. 00 - 0  Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45. 11. 00. 00 - 1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

2.  ZAKRES  ZAMÓWIENIA, obejmuje:

1. Zakres rzeczowy  obejmuje roboty budowlane  związane z wykonaniem :

1.1. Roboty budowlane branży sanitarnej

- węzeł ciepła

- instalacja centralnego ogrzewania

2. Roboty budowlane  realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej - wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń Specyfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

3.  Zakres  związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia::

1/. wykonanie  dokumentacji powykonawczej

2/.  uzyskanie niezbędnych zezwoleń, uzgodnień wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia i

przekazania do użytku

3/.  organizację, zagospodarowanie, utrzymanie, likwidację placu budowy

4/.   doprowadzenie wody, energii elektrycznej, zamontowanie liczników  na czas budowy

5/.	utrzymanie porządku, bieżące usuwanie i utylizację zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, likwidowanie nadmiernych uciążliwości ( w tym stosowanie urządzeń i sprzętu zapewniających małą uciążliwość mieszkańcom), utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych w trakcie trwających robót budowlanych

6/.	naprawa uszkodzeń obiektu , urządzeń i nieruchomości prywatnych

7/.   wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów

8/.   opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji

9/.	ubezpieczenie robót i koszty z tym związane

3. SZCZEGÓŁOWY  OPIS

przedmiotu zamówienia został zawarty w:

- dokumentacji projektowej   - w załączeniu

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót   - w załączeniu

- przedmiarach robót ( dokument pomocniczy)  - w załączeniu.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

2.  Wymagania stawiane Wykonawcy:

b/. wymagana jest staranność, wysoka jakość i standard. Zamawiający nie dopuszcza obniżenia tych wymagań na etapie wykonawstwa w stosunku do złożonej oferty.

d/.	Wykonawca zapewni nadzór techniczny poprzez wskazanie kierownika budowy

f).   Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawcy na:

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynku, w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- konieczność utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

- wymóg należytej staranności i wysokiej  jakości robót budowlanych

3. 	Wymagane jest prowadzenie obmiarów. Obmiary szczegółowe, odniesione do pozycji kosztorysu  ofertowego ze wskazaniem  miejsca wykonania. Książka obmiarów musi zapewniać dokładną identyfikację   wykonanych robót i być  podstawą do ich rozliczenia. Obmiary muszą być zatwierdzane przez inspektora   nadzoru.

4. 	Wymagane jest prowadzenie dzienników budowy.

6. 	Wymagane jest bieżące prowadzenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej .

5.   WYMAGANIA  DOT.  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH.

- Wymaga się zastosowania do budowy materiałów, które posiadają ważne deklaracje zgodności, aprobaty

techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć:

- oznakowany CE

- deklaracje zgodności

- oznakowanie znakiem

- Wykonawca odpowiada za złożenie prawidłowych dokumentów dot. wbudowanych materiałów.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane znaki towarowe(marki) patenty lub pochodzenie ( producent) materiałów/urządzeń dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie:

- gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową

- materiały/urządzenia równoważne  muszą mieć parametry techniczne nie gorsze od pierwotnych.

- Wykonawca  zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu wszystkie aktualne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne, na wbudowane materiały i urządzenia.

- Równoważność.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia , zarówno na etapie składania oferty jak i na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca , który wprowadza rozwiązania równoważne obowiązany jest:

1/. Wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, zastosowane rozwiązania, materiały i urządzenia   spełniają wymagania określone przez zamawiającego , opisane w opracowanej dokumentacji budowlanej.

2/. Nie pogorszyć istotnych  parametrów równoważności opisanych w dokumentacji budowlanej .

3/.  Pokryć wszystkie koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym uzyskania opinii, uzgodnień.

Orneta, 04.09.2018r.

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1 Maja 35 reprezentowana przez  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. 1 Maja 35  w Ornecie

(podpisy na oryginale)

l.dz. 275/2018

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości     11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

Załącznik nr 1.       OFERTA

miejscowość .........................................   data .....................................

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………...……………………………..

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………...………………………….

(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

……………………………………………………………………………………………………………………			              (adres siedziby wykonawcy/wykonawców)

NIP: 			………………………………...................................

REGON:		………………………………..................................

Tel.:			…………….....…  Faks:  .........	…………     … e-mail ......................................

w odpowiedzi na  zaproszenie  l.dz. 275/2018 z dnia 31.08.2018r. do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  z węzłem ciepła.

składamy OFERTĘ  następującej treści:

- Oferujemy wykonanie  zamówienia  zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji przedmiotowego postępowania za cenę  zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

netto:.................................zł  (słownie; ..........................................................................................................

…...................................................................................................................................................... złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; ........................................................................................

........................................................................................................................................................... złotych)

brutto ………… ...........................zł (słownie; ................................................................................................

........................................................................................................................................................... złotych)

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty bez względu na to, czy cena objętych zamówieniem robót budowlano-montażowych przewidzianych do wykonania była właściwie obliczona pod względem ilości (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonywania.

POSTANOWIENIA   WSPÓLNE

- Oświadczamy, że

1/. żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, specyfikacji wykonania i  odbioru robót  oraz  Specyfikacji warunków zaproszenia do złożenia oferty, wiedzą i sztuka budowlaną.

2/.  przeanalizowaliśmy dokumentację budowlano-kosztorysową, zapoznaliśmy się z przedmiotem

zamówienia  i nie wnosimy do niej uwag.

3/.  zapoznaliśmy się z warunkami  podanymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu i nie wnosimy do

nich żadnych zastrzeżeń.

4/.  dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z terenem budowy  i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązujemy się na czas realizacji ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk żywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek działania lub niedopatrzenia Wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich itd.

5/. 	przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia:

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego ___________________________

-  dokonanie odbioru końcowego i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót i przekazania

obiektu do eksploatacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów powykonawczych/operat

kolaudacyjny : 2  tygodnie po terminie wg ppkt. 2.2.

6/.  udzielamy _____- miesięcznej gwarancji licząc od daty bezusterkowego końcowego odbioru zamówienia.

7/. 	uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania  ofert.

8/.  zamówienie wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić).Podwykonawcom

zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia wg załącznika nr 5.

9/. 	posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

10/.	zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

11/.	akceptujemy warunki płatności ustalone w projekcie umowy

12/.   W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się dostarczyć przed podpisaniem Umowy:

1/. Polisy ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej

2/. Uprawnienia z zaświadczeniami osób wyznaczonych do kierowania robotami

13/.	wyrażamy zgodę na zmianę ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia tj. zmniejszenie lub zwiększenie ilościowego zakresu rzeczowego robót w przypadku niezgodności  robót zaprojektowanych z obmiarem robót tj. faktyczną ilością robót wykonanych, o ile zajdą okoliczności opisane w Specyfikacji.

14/.   w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko/ /telefon kontaktowy/

3.     Do  oferty dołączamy :

- …………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..………………..………..

- ……………………………………………………………………………………………..……………..

- ………………………………………………………………………….………………………………..

- ..................................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................  ................................

- ........................................................................ ......................................................................................

- Oświadczamy, ze następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 26.06.2003r.) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości.

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

………………………………………….				…….…………………………………………

Data podpisania oferty                                                     (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka )

Znak sprawy: l.dz. 275/2018

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości     11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

Załącznik nr 2.  OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA

miejscowość .........................................   data .....................................

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………...……………………………..

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………...………………………….

(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

……………………………………………………………………………………………………………………			              (adres siedziby wykonawcy/wykonawców)

NIP: 			………………………………...................................

REGON:		………………………………..................................

Tel.:			…………….....…  Faks:  .........	…………… e-mail ......................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oraz osób biorących udział w realizacji zamówienia w odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych  w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie  Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepła.

oświadczam,  że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.  	posiadam wiedzę i doświadczenie,

3. 	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4. 	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania . W postepowaniu nie mogą brać udziału:

1/. 	Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

2/.         Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3/.	Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

4/.         Oferenci w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Miejsce……………….. data …………………….

……………….……………………………………………

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka )

Oświadczenie podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Znak sprawy: l.dz. 275/2018

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości     11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

# Załącznik nr 3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

miejscowość .........................................   data .....................................

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………...……………………………..

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………...………………………….

(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

……………………………………………………………………………………………………………………			              (adres siedziby wykonawcy/wykonawców)

NIP: 			………………………………...................................

REGON:		………………………………..................................

Tel.:			…………….....…  Faks:  .........	…………… e-mail ......................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oraz osób biorących udział w realizacji zamówienia w odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne . Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepła.

przedstawiam

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich dwóch latach ,co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia

| Wykonany zakres rzeczowy robót budowlano-montażowych | #### Całkowita wartość (brutto) | ### Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy adres | Miejsce realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Początek | ##### Zakończenie |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo , w wymaganym terminie.

.................................

miejscowość data

.........................................................

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka )

Znak sprawy: l.dz. 275/2018

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości     11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

Załącznik nr 4.                      POTENCJAŁ  KADROWY

……………………………………                          miejscowość …………………….data……………………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczamy, że do realizacji  robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie. Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepła.

następujące osoby będą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie

| Imię i nazwisko/ wykształcenie | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia (Nr, rodzaj, data wydania, organ wydający, podstawa prawna wydania, zakres uprawnień), | Doświadczenie jako kierownik podobnych robót (liczba lat, należy wykazać spełnienie warunków przedstawionych przez Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik robót sanitarnych– - doświadczenie - uprawnienia |  |  |
|  | Inne ważne stanowiska, zapewniające prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego |  |  |

Miejscowość    …………….. data …………………….

……………….……………………………………………

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka )

Znak sprawy: l.dz. 275/2018

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości     11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

# Załącznik nr 5. WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

miejscowość .........................................   data .....................................

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………...……………………………..

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………...………………………….

(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

……………………………………………………………………………………………………………………			              (adres siedziby wykonawcy/wykonawców)

NIP: 			………………………………...................................

REGON:		………………………………..................................

Tel.:			…………….....…  Faks:  .........	…………… e-mail ......................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oraz osób biorących udział w realizacji zamówienia w odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.

Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraza z węzłem ciepła.

1.1.Przystosowanie pomieszczenia piwnicy na węzeł ciepła wraz z montażem urządzeń

1.2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonanie instalacji ciepłej wody

- Remont instalacji zimnej wody

- Remont kanalizacji sanitarnej

przedstawiam

wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

| Zakres rzeczowy podzlecenia | Kwota należna za wykonanie podzlecenia |
| --- | --- |

..........................................................

miejscowość,  data

.........................................................

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka )

Znak sprawy: l.dz. 275/2018

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości     11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

Załącznik nr 6 do Specyfikacji

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

………………………………..

Pieczęć Wykonawcy						Miejscowość ………..….. data………….…….

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty cenowej  na wykonanie i  robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie. Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepła.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

.............................................................................

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka )

Znak sprawy: l.dz.275/2018  					                               Orneta, ______________

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ,    11-130 Orneta ul. 1 Maja 35

Załącznik nr 7.                  PROJEKT   UMOWY

### UMOWA  _____________________

Zawarta  w dniu ……………...  w Ornecie  pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości  przy ul. 1 Maja 35   w Ornecie, z siedzibą/ adres do korespondencji: 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 6/2 , reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach:

________________________________________________________________________________________

NIP 743-198-43-35,    REGON 170721503.

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a  Firmą  ……………………………………………………...................................................................................................….

z  siedzibą .......................................................................................................................................................................................

NIP......................................................REGON.............................................................................................................

tel. .....................................................................e-mail ..............................................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

1………………………………… - ………………………………………

2………………………………… - ………………………………………

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  w ramach Projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie. Zadanie II.  Roboty instalacyjne sanitarne.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  z węzłem ciepła.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń Specyfikacji oraz złożonej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, obowiązującymi  przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu zamówienia w oznaczonym w umowie terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn..zm) oraz wymaganiami projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 2.

Termin wykonania umowy

      - Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – w ciągu 7 dni od podpisania umowy .

      - Termin zakończenia rzeczowej realizacji  przedmiotu zamówienia wraz z rozliczeniem zamówienia

_________________. Termin zakończenia rzeczowej realizacji przedmiotu zamówienia  jest terminem dokonania odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów powykonawczych/operat kolaudacyjny

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

- Podpisanie umowy w wyznaczonym miejscu i terminie.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- Przekazanie dziennika  budowy, w dniu podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy 2 egz. kopii  projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę, w celu naniesienia zmian w trakcie realizacji robót i przekazania jako dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót Zamawiającemu.  W przypadku złożenia oferty wariantowej dokumentację dla wybranego wariantu przedkłada Wykonawca.

5.   Przekazanie Wykonawcy 1 egz. projektu budowlanego wykonawczego.

6.   Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, który pełnił będzie funkcję nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo budowlane.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający ustanowił nadzór autorski, który sprawowany będzie przez Projektanta dokumentacji .

- Odebranie przedmiotu zamówienia, po wyczerpaniu procedury odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, na warunkach określonych w umowie.

- Współpraca w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjnych, formalnych.

- Bieżące  informowanie Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiązki, zobowiązania, odpowiedzialność Wykonawcy.

- Dostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy:

1/.	Wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniami  z izby zawodowej kierownika budowy.

2/.	 Polisa ubezpieczeniowa.

- Podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i miejscu.

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami)

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich szkód i ryzyk oraz nagłych zdarzeń losowych w imieniu własnym, podwykonawców  i Zamawiającego.

7.	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres od rozpoczęcia do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować personel Wykonawcy, podwykonawców  i Zamawiającego zatrudniony na budowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy, Podwykonawców  i Zamawiającego wobec osób trzecich.

8.          Przestrzeganie przepisów :

- ustawy z dnia 27.04.2011r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Dz 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach( Dz.U. Dz 2007r Nr 39 poz.251 z późn.zm.)

w związku z powstaniem odpadów w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- Usuwanie w trakcie robót wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które do szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych   okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia  z należytą staranności ( art.355 § 2 kodeksy cywilnego), o wysokiej jakości i standardzie robót budowlanych i wbudowanych materiałów.

§  5

Wynagrodzenie  i  zapłata  wynagrodzenia

1. Za wykonanie zamówienia objętego umową Zamawiający zapłaci kwotę:

netto:...........................zł  (słownie; ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................... złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; ........................................................................................

........................................................................................................................................................... złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; ................................................................................................

........................................................................................................................................................... złotych)

- W przypadku zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego oraz ofertowych nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu. Ceny jednostkowe i składniki kalkulacji określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym obowiązują przez okres ważności umowy, nie będą zmieniane i mają zastosowanie do robót budowlanych objętych niniejszą umowa  oraz ewentualnych robót dodatkowych/ zamiennych/ uzupełniających.

3.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

4.  Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

5. 	Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem  z konta Zmawiającego    na wskazane  konto Wykonawcy

6.  Terminy płatności: 21 dni od otrzymania faktury.

§  6.

Roboty dodatkowe,  zamienne, uzupełniające . Równoważność

1. 		Zamawiający udzieli zamówienia na roboty dodatkowe  dotychczasowemu Wykonawcy z wolnej ręki tj. po przeprowadzeniu negocjacji , jeżeli zostaną  spełnione następujące warunki:

1/. 	Roboty nie zostały przewidziane w Specyfikacji i należą do tego samego rodzaju robót budowlanych co roboty   podstawowe, opisane w Specyfikacji, dokumentacji budowlanej, przedmiarach, ofercie  Wykonawcy

2/.  	Łącznie zamówienia dodatkowe nie mogą przekraczać 50 proc. wartości zamówienia podstawowego.

3/. 	Wykonanie  robót dodatkowych stało się konieczne z powodu okoliczności niemożliwych wcześniej do  przewidzenia, a więc jeżeli:

• z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od   zamówienia  podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

• wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2.	 Zmawiający  może udzielić zamówienia na roboty  zamienne , jeżeli:

1/.  		Wykonawca wystąpi do inwestora  o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

2/.  		Wprowadzanie rozwiązań ma służyć sprawnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

3/.  		Wprowadzone rozwiązanie jest korzystniejsze technicznie od przewidzianego w Specyfikacji

4/.  		Zmiana sposobu  wykonania elementu robót, nie zwiększy  parametrów inwestycji i nie wykroczy poza 	ilości  materiałów określone w dokumentacjach technicznych.

5/.  		Wykonawca  udokumentuje, że  zmiana materiałów zaproponowanych w ofercie spełniających parametry określone w dokumentacjach technicznych, z uzasadnionych względów jest korzystniejsza, spełnia kryteria równoważności warunków określonych  w specyfikacjach technicznych.

6/.		Rozwiązanie zamienne nie wykracza poza przedmiot zamówienia a wprowadza jedynie zmiany, które  ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy.

7/.   	Nie powodują  zmiany przedmiotu zamówienia.

8/.  		Wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne  ze względu  na zaistnienie sytuacji, której nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy jest ona korzystna dla zamawiającego.

9/. 		Roboty zamienne uzasadnione są aktualnymi na czas wykonywania zamówienia przepisami szeroko rozumianego prawa budowlanego, zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub zapobieżeniem powstania ogromnych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

3.  Zmawiający  może udzielić zamówienia na roboty  uzupełniające , jeżeli:

1/.  	Roboty uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju  zamówień, które były przewidziane  w ramach zamówienia podstawowego, przy spełnieniu przesłanek:

2/.  Stanowią nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego,

3/.  Są udzielane dotychczasowemu wykonawcy  robót budowlanych,

4/.  Są  jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

5/.  Zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu  zamówienia w

niej  określonego.

4.  Roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające oznaczają  wprowadzenie do umowy zmiany polegającej na wykonaniu innych robót budowlanych niż te, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany mogą być proponowane :  przez Zamawiającego, Wykonawcę , zmiany niezależne od woli stron, konieczne ze względu na wady dokumentacji projektowej.

5.  Zmiany proponowane przez Wykonawcę wymagają sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu zamiennego zatwierdzonego przez projektanta, inspektora nadzoru, zawierający opis proponowanych zmian, powody pokonywanych zmian, rysunki i wycenę kosztów.

6.  Zakres prac dodatkowych, zamiennych i uzupełniających, ich szacunkowa wartość oraz terminy realizacji zostaną określone w odrębnej umowie. Konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. Na wprowadzone roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające zostanie sporządzona jedna końcowa umowa.

7. Roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające rozliczane będą  na podstawie kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

8.  Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Zamawiającego i  Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub uzupełniających w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia. Akceptacja robót wymagana jest wyłącznie w formie pisemnej.

9.     Wykonawca , który wprowadza rozwiązania równoważne obowiązany jest:

1/. Wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, zastosowane rozwiązania, materiały i urządzenia   spełniają wymagania określone przez zamawiającego , opisane w opracowanej dokumentacji budowlanej.

2/. Nie pogorszyć istotnych  parametrów równoważności opisanych w dokumentacji budowlanej .

3/.  Pokryć wszystkie koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym uzyskania opinii, uzgodnień.

4/.  Wszystkie zmiany uwzględnić w dokumentacji powykonawczej.

§  7

Odbiory i procedura

- Strony umowy obowiązują następujące rodzaje odbiorów robót:

1/. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

2/. Odbiór końcowy.

- Odbiory elementów robót zanikających i ulegających zakryciu  dokonywane są na podstawie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru oraz dokonaniu wpisu w dzienniku budowy. Z każdego odbioru należy sporządzić protokół odbioru, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Do protokołu należy załączyć wszystkie dokumenty np. próby, atesty, które wymagane są dla odbioru zanikającego/ zakrywanego elementu.

- Odbiór końcowy  zostanie przeprowadzony po zakończeniu realizacji wszystkich robót budowlanych

objętych  umową i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

Procedura  odbioru końcowego:

1/. Po zakończeniu realizacji wszystkich robót kierownik budowy dokonuje wpisu w dzienniku budowy o gotowości do  odbioru końcowego.

2/.  Inspektor nadzoru potwierdza gotowość do odbioru końcowego .

3/. Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowości do odbioru końcowego na piśmie, do którego załącza dokumentację powykonawczą, w tym .:

a/.   dzienniki budowy

b/.   dokumentację powykonawczą  z naniesionymi zmianami

c/.   protokoły z przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń,  instrukcje użytkowania i

inne   wymagane dla odbieranego elementu robót dokumenty

d/.    kosztorys powykonawczy szczegółowy , sprawdzony przez inspektora 	nadzoru

e/.    oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową, obowiązującymi przepisami i normami i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg umowy

f/.    atesty/deklaracje zgodności/certyfikaty, aktualne, potwierdzające wbudowanie materiałów

dopuszczonych do stosowania, opisane i stemplowane przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru.

g/. oświadczenia właścicieli lokali mieszkalnych o braku uwag  w związku z wykonywaniem robót  budowlanych w lokalach mieszkalnych

4/. 		Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z kompletem dokumentacji. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich uczestników odbioru. W odbiorze końcowym mają obowiązek uczestniczyć wszystkie osoby wyznaczone do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi.

§  8.

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia naliczane będą kary umowne.

2.   	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1). za opóźnienie w zakończeniu przedmiotu umowy w wysokości   0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Projektu  za  każdy dzień zwłoki. Opóźnienie dot. terminu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych i  gotowości do odbioru końcowego  oraz terminu podpisania protokołu odbioru końcowego, jeżeli opóźnienie powstało z winy Wykonawcy.

2). za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Projektu  za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad.

3). za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości  10%  wynagrodzenia umownego brutto Projektu

3.   	Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu:

1).  dokumentacji technicznej 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Projektu  za każdy dzień zwłoki,

2).  terenu budowy lub jego części w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Projektu

3). za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto Projektu.

4.   	Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości    rzeczywiście  poniesionej szkody.

§  9.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy.

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  na warunkach opisanych w § 8.

§  10.

Prawo odstąpienia od umowy

- W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający wzywa wykonawcę do realizacji zobowiązań wynikających z umowy w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z umowy w określonym terminie zamawiający może od umowy odstąpić.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/.	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni

2/. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3/. Wykonawca realizuje roboty budowlane objęte umową w sposób niezgodny  z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi , uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób nienależyty.

3.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

1/.  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, mimo wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu  zapłaty.

2/.  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru

§  11.

Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie dokumentów.

3. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne, z zachowaniem wszystkich warunków niniejszej umowy.

§  12.

Gwarancja jakości i rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez  Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania( bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek.

Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy

4.	Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na okres  ____________ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

6.	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania rękojmi.

8.   Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na zasadach

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§  13

Zmiany umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.	 Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności   i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

3.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień zawartej umowy.

4.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie :

a). terminu wykonania zamówienia

-	w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających , niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,

-	w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,

-     w przypadku wprowadzenia zmian równoważnych

-	z powodu działań osób trzecich  uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

-	przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

-    wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie,

-   wykonania części zamówienia w obszarze lokalu mieszkalnego, w przypadku wystąpienia

potencjalnych przeszkód z wejściem do lokalu.

b). wynagrodzenia:

-	w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT);

-     zmiany przedmiotu umowy o której mowa  poniżej w pkt c)

c). zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót ,  np. z powodu ograniczeń finansowych, braku możliwości wejścia do lokalu mieszkalnego lub  błędu w dokumentacji  lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

§  14.

Postanowienia końcowe.

- Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowiązujące mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

3.   Wersja obowiązująca umowy:

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

5.  Integralną część umowy stanowią załączniki ( w wersji papierowej i elektronicznej) :

Załącznik nr 1. 		Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2.	Zaproszenie do złożenia oferty l.dz.275/2018

Załącznik nr 2.		Polisa ubezpieczeniowa  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						                 	WYKONAWCA: